附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 光华里5、6号楼危旧楼房改建项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 建外街道城市管理办公室 | | | | | 实施单位 | | 北京房地集团有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨新记 | | | | | 联系电话 | | 58783606 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1102.72万 | 1102.72万 | | 1102.72万 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成光华里5、6号楼两栋楼改建项目，通过规范老旧小区综合整治-光华里5、6号楼项目专项资金的使用，明确专项资金的使用目的，实现科学管理，充分发挥此资金在改造项目中的作用。 | | | | | | 按照178号文要求对光华里5、6号楼两栋楼进行改建，解危解困使社区环境更加优美，提高人民生活质量。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | | | 改建楼体数量 | 2栋 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | | 楼房改建建筑面积 | 2628平方米 | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | | 改造户数 | 58户 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | | 隐蔽工程验收合格率 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | | 开工目标完成率 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
|  | | | 项目时限达标率 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
|  | | | 资金按时支付率 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | | 市区财政补贴 | 5786元/平米 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | | 居民出资 | 37.72万元 | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | | 带动地区经济发展 | 优化营商环境，增加税收 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | | 群众居住条件 | 有效改善 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | | 扬尘减少率 | 80% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | | 推动地区各项事业发展 | 推动地区各项事业发展 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | | 老旧小区居民满意度 | ≧85 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

填表人： 孟甜甜 联系电话： 58783578 填写日期：2022.1.13