附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 基本事业费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 垡头街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 | 城建科 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 轷建 |  |  |  |  | 联系电话 | 67377438 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 506.7781 |  | 506.7781 | 483.133392 | 10 |  | 95.33% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 506.7781 |  | 506.7781 | 483.133392 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 做好自管区域内的环境保洁及绿化养护工作；无主垃圾清理整治工作；餐饮企业餐厨垃圾管理工作 |  |  |  |  |  | 各项目现正在实施中，绿化养护和环境保洁项目为按季度进行支付；无主垃圾清运服务项目是根据每月实际产生垃圾量进行结算，截至目前，2021年1-2月垃圾清运费待结算。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： 保洁面积 |  | 环境保洁面积178176.73平米 |  | 环境保洁面积178176.73平米 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： 绿化面积 |  | 绿化养护面积100283.04平米 |  | 绿化养护面积100283.04平米 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：保洁及养护标准 |  | 环境卫生及时清理，绿化养护符合标准 |  | 环境卫生及时清理，绿化养护符合标准 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： 街面秩序 |  | 无明显堆物堆料及无主垃圾 |  | 无明显堆物堆料及无主垃圾 | 3 | 3 |  | 包含跨年度服务合同（2020-2021） |  |
|  |  |  | 指标3：餐厨垃圾管理 |  | 餐厨垃圾清运及时 |  | 餐厨垃圾清运及时 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： 支付情况 |  | 环境保洁及绿化养护费按季度支付 |  | 环境保洁及绿化养护费按季度支付 | 4 | 4 |  | 包含跨年度服务合同（2019-2020） |  |
|  |  |  | 指标2：支付情况 |  | 无主垃圾清运费按月支付 |  | 无主垃圾清运费按月支付 | 3 | 3 |  | 包含跨年度服务合同（2020-2021） |  |
|  |  |  | 指标3：支付情况 |  | 餐厨垃圾清运费年底一次性支付 |  | 餐厨垃圾清运费年底一次性支付 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： 保洁及绿化标准 |  | 保洁6.5元/平米，绿化7元/平米 |  | 保洁6.5元/平米，绿化7元/平米 | 5 | 5 |  | 包含跨年度服务合同（2019-2020） |  |
|  |  |  | 指标2： 无主垃圾标准 |  | 根据实际产生的无主垃圾清运量进行结算 |  | 根据实际产生的无主垃圾清运量进行结算 | 3 | 3 |  | 包含跨年度服务合同（2020-2021） |  |
|  |  |  | 指标3：餐厨垃圾标准 |  | 固定总价结算 |  | 固定总价结算 | 4 | 4 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：环境秩序 |  | 地区环境整洁 |  | 地区环境整洁 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：绿化情况 |  | 地区绿化效果良好 |  | 地区绿化效果良好 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：餐厨垃圾管理 |  | 餐厨垃圾管理规范 |  | 餐厨垃圾管理规范 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：环境及绿化管理 |  | 环境整洁及绿地养护良好 |  | 环境整洁及绿地养护良好 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：无主垃圾清运管理 |  | 无主垃圾及时清运 |  | 无主垃圾及时清运 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：餐厨垃圾管理 |  | 餐厨垃圾管理规范 |  | 餐厨垃圾管理规范 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  | / |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  | / |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3： |  | / |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： 环境秩序 |  | 群众对环境秩序满意 |  | 地区环境整洁 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：绿化效果 |  | 群众对绿化效果满意 |  | 地区绿化效果良好 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3： 餐厨垃圾管理 |  | 群众对餐厨垃圾管理情况满意 |  | 餐厨垃圾管理规范 | 5 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 10 |  |  |  |

填表人：王勇          联系电话：67382044        填写日期：2021.2.1