| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 八里庄街道党群服务中心装修改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张茂平 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85746861 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 500.00 | 480.01 |  | 337.79 |  | 10 |  | 70.37% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 500.00 | 480.01 |  | 337.79 |  | — |  | 70.37% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 打造一处1430平米集办公、党建、便民服务、图书馆、会议室等多功能于一体的党群服务中心。按照文化治理协同理念、多元均衡服务理念、适度超前实用理念、统筹使用整合理念和党建文化融合理念的设计思路，在方便办公的同时努力实现关爱老人幼童、心系群众党员、服务齐全便捷，满足多样化需求。 |  |  |  |  |  | 按计划施工进度已完成80%，主体改造已基本完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：改造面积 |  |  | 1300㎡ | 1100㎡ | 10 |  | 8 |  | 因疫情原因完工时间延后，春节后加紧施工。 |  |
|  |  |  | 指标2：门头改造 |  |  | 3处 | 2处 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：外立面改造 |  |  | 2处 | 2处 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：消除消防安全隐患 |  |  | 100.00% | 100.00% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：提升整体环境 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目进度 |  |  | 10月底前完成竣工验收 | 80% | 10 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：工程项目造价 |  |  | 按中标价执行，最终以财政评审为准结算 | 严格 执行 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：确保安全使用 |  |  | 中心投入运行后确保安全使用 | 严格按照实际需求和国家质量标准施工 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2满足群众党员多样化需求 |  |  | 中心功能覆盖办公、党建、便民服务、图书馆、会议室等 | 中心功能覆盖办公、党建、便民服务、图书馆、会议室等，已制定相关制度，确保服务质量。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工及群众 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |

填表人：赵蕊          联系电话：85742218      填写日期：2021年2月3日