| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 朝阳区背街小巷环境整治工程（第二批）街乡自管范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 于长河 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 53203547 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 1653.056 |  | 1653.056 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1653.056 |  | 1653.056 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成街道自管26条背街小巷整治提升 |  |  |  |  |  | 按照“十有十无”标准对26背街小巷进行综合治理，背街小巷旧貌焕新颜。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：街巷数量 |  |  | 26 | 26 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：拆除私搭乱建 |  |  | 7942平方米 | 7942平方米 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：清洗粉饰建筑、墙体外立面 |  |  | 约13万平米 | 约13.7万平米 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：修整围墙 |  |  | 18000米 | 18000米 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：整修道路 |  |  | 40000余平米 | 4000余平米 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：施工质量 |  |  | 符合居民需求和国家质量标准 | 符合居民需求和国家质量标准 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：验收质量 |  |  | 项目施工验收合格率100% | 项目施工验收合格率100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按合同进度执行 |  |  | 2018年已完工 | 2018年已完工 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：施工时间 |  |  | 2018年已完工 | 2018年已完工 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：验收时间 |  |  | 2018年已完成 | 2018年已完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：支出成本 |  |  | 按照审定金额支付执行，控制在1653.056万元 | 按照审定金额支付执行，控制在1653.056万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：带动地区经济发展 |  |  | 优化营商环境 | 优化营商环境 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：公众服务能力提升 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：增加绿化 |  |  | 4000余平方米 | 4000余平方米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：地区居民满意度 |  |  | 社区居民满意度95% | 社区居民满意度95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

填表人：李红       联系电话： 53203570          填写日期：2021年2月3日